QualityForge 全项目产品需求文档

AI 原生端到端测试平台｜项目级 PRD（整合评审基线）

| 文档类型 | 版本 | 状态 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目级产品需求文档（PRD） | v1.0 | 评审基线候选｜非开发批准 | 2026-08-10 |

文档定位 本文件覆盖 QualityForge 全平台愿景、用户、九大模块与平台设置、核心流程、AI 治理、数据与接口依赖、非功能要求、版本路线和验收门禁。它是便于统一评审的整合 PRD，不替代术语、领域模型、OpenAPI、DB 和 AI 治理等专项权威源。

# 0. 文档控制与阅读说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | QualityForge AI 原生端到端测试平台 |
| 文档状态 | 整合评审基线候选；当前项目仍处于纯文档/设计阶段 |
| 目标读者 | 产品负责人、测试负责人、研发、架构、安全、运维、AI 工程与验收人员 |
| 规范依据 | ISO/IEC/IEEE 29148 需求结构、通用产品 PRD、Given/When/Then 验收表达 |
| 范围 | 全平台产品需求；具体线上字段与响应以 OpenAPI 为准 |

## 0.1 目录

- 1 产品摘要与商业问题

- 2 用户、角色与权限

- 3 产品范围与成功标准

- 4 全平台信息架构

- 5 核心端到端流程

- 6 模块功能需求

- 7 AI、Agent 与 Skill 治理

- 8 数据、集成与接口需求

- 9 非功能需求

- 10 路线图与版本范围

- 11 验收与发布门禁

- 12 风险、依赖与未决事项

- 附录 权威源与追踪规则

# 1. 产品摘要与商业问题

## 1.1 产品定位

QualityForge 是面向测试工程师和质量团队的 AI 原生端到端测试平台。平台将 AI 嵌入需求理解、测试设计、资产管理、执行、失败分析、知识沉淀与 CI/CD 门禁，而不是把 AI 限定为独立聊天窗口。核心价值不是生成更多文本，而是建立从来源到结论、从设计到执行、从失败到知识的可审计闭环。

## 1.2 待解决的问题

- 需求、接口契约、测试用例、脚本、数据和执行证据分散，跨阶段追踪成本高。

- 测试设计依赖个人经验，边界、异常、权限和跨系统链路容易遗漏。

- 自动化资产维护成本高，Locator 漂移、数据准备和环境差异反复消耗人力。

- 失败排查依赖人工拼接日志、Trace、截图和变更，重复问题无法形成组织知识。

- CI 回归范围粗放，质量门禁缺少统一、可解释和可重放的判断依据。

- AI 输出若缺少来源、外部 oracle、人工审批和最小权限，会放大错误而非降低风险。

## 1.3 产品原则

| 原则 | 产品要求 |
| --- | --- |
| 可信链优先 | RequirementDocument → TestingIR → BusinessRule → Scenario → DesignTestCase → Assertion → Coverage 全链可追溯。 |
| 人类最终负责 | 关键资产发布、外部写入、门禁放行和高风险变更必须由有权用户确认。 |
| 默认安全 | AI 默认最小权限、零网络、无 Secret、fail-closed；激进自治只能显式启用。 |
| 渐进交付 | 先验证单工作流和单节点闭环，再引入分布式、多 Agent、市场和高级预测。 |
| 契约先行 | 术语、状态、实体、API、DB 与验收标准在开发前完成同步和复审。 |

# 2. 用户、角色与权限

现行总纲中的“用户只有一个测试工程师”不能覆盖审批、租户、平台管理、Runner 运维和发布门禁。项目级 PRD采用多角色模型；一个人可以兼任多个角色，但权限必须按职责授予。

| 角色 | 主要目标 | 关键权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 测试工程师 | 设计、维护和执行测试 | 可生成草稿和发起执行；不能自行批准需独立复核的 AI 产物 |
| 测试负责人/审批人 | 评审正式资产与质量门禁 | 批准/驳回 DesignTestCase、ReviewTask、Coverage 与门禁例外 |
| 自动化工程师 | 维护脚本、Runner 和执行能力 | 不得读取未授权租户 Secret；不决定发布放行 |
| 研发工程师 | 查看失败证据与修复建议 | 默认只读质量与执行结果，不管理平台密钥 |
| 发布负责人 | 基于证据作发布决策 | 可处理门禁例外；AI 只能建议，不能代签 |
| 租户/平台管理员 | 管理用户、模型、Runner、Secret 和集成 | 高风险配置需审计；密钥不可回显 |
| AI/Skill 管理员 | 管理 Agent、Prompt、Skill 和评测 | 发布能力需准入评审，不能批准其自产业务资产 |

# 3. 产品范围与成功标准

## 3.1 产品边界

| 范围内 | 范围外或延后 |
| --- | --- |
| 需求分析、测试设计、资产、执行、质量分析、Skill、Agent、知识、CI/CD、平台设置 | 通用项目管理、缺陷管理全量替代、代码托管、完整 CI 引擎 |
| API 与 Web UI 测试为首要执行类型 | 移动真机云、全协议性能平台、完整安全扫描平台在首版不自研 |
| 与 Jira/Git/CI/通知工具集成 | 未经授权直接写外部系统或生产环境 |
| AI 辅助、确定性校验、独立复核与人工审批 | 无人监督的生产自治和模型自评即通过 |

## 3.2 成功指标

| 指标 | 定义 | 当前状态 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试设计耗时降低 | 同类需求从接收到已批准用例的人员工时变化 | 目标曾写 80%，缺基线 | 建立对照任务、样本量和人工修改口径后冻结目标 |
| 失败排查耗时降低 | 从失败产生到确认根因分类的中位/P95 时间 | 目标曾写 80%，缺基线 | 以人工确认结果为 oracle，分类型统计 |
| 知识检索相关性 | Top-K 结果中经人工判定相关的比例 | 目标曾写 95%，缺评测集 | 建立标注查询集和 Recall/Precision 指标 |
| CI 回归时间降低 | 相同风险覆盖约束下 TIA 前后执行时长变化 | 目标曾写 60%，缺对照 | 同时报告漏选率，不能只优化速度 |
| 可信链完整率 | 关键资产具有有效 sourceTrace 的比例 | 新增核心指标 | Gate 0 关键链目标 100% |
| AI 人工修改率 | AI 草稿获批前发生实质修改的比例 | 待采集 | 按 Skill/版本/风险等级持续观测 |

指标纪律 未完成基线、测量方法、样本和 oracle 前，80%/95%/60% 等只能视为假设，不得写入开发完成或上线验收结论。

# 4. 全平台信息架构

Workbench / Workspace
  ├─ Test Design ──> Test Asset ──> Execution ──> Quality Intelligence
  │        │              │              │                 │
  │        └──────────────┴──────────────┴────> Knowledge Center
  ├─ Skill Center <──── Agent Center
  ├─ CI/CD Center ─────> Execution / Quality Gate
  └─ Platform Settings ─> Identity / LLM / Runner / Secret / Integration

| 导航域 | 主要页面 |
| --- | --- |
| Workbench | 全局任务、风险、待评审、执行进度和 AI 建议入口 |
| Workspace | 空间列表、创建向导、环境、Secret、OpenAPI 导入、扫描进度 |
| Test Design | 需求库、质量评审、IR/规则、方案、场景树、用例评审板 |
| Test Asset | 用例库、套件、断言、Locator、数据、契约、Mock |
| Execution | 执行计划、任务控制台、Runner、日志/证据 |
| Quality | 报告、失败分析、聚类、Coverage、风险 |
| AI 能力 | Skill、Agent、Prompt、Workflow、Trace、评测 |
| Knowledge / CI / Settings | 知识与基线、流水线与门禁、租户级配置 |

# 5. 核心端到端流程

## 5.1 从需求到正式测试资产

- 创建 Workspace，登记被测系统、环境、权限和来源资料。

- 导入 RequirementDocument，保留原文件、版本、校验和来源。

- 执行需求质量评审；REJECT 停止，PASS_WITH_REVIEW 创建 ReviewTask，PASS 才能自动继续。

- 编译并独立验证 TestingIR，提取 BusinessRule、流程、角色、状态和 SourceTrace。

- 生成 TestDesignPlan、TestScenario、DesignTestCase 与候选 Assertion。

- 独立验证断言和 Coverage；测试负责人审批后将设计用例迁移为正式 TestCase。

## 5.2 从测试资产到质量决策

- 把正式 TestCase 组成 TestSuite 或 ExecutionPlan，并选择环境与 Runner 能力。

- 任务执行时通过 REST 获取状态，通过 WebSocket观察日志、进度和诊断事件。

- ExecutionResult 固化步骤、断言、日志、Trace、截图、耗时及错误证据。

- Quality Intelligence 生成统计、Coverage、候选 RCA 和失败聚类；人工确认关键结论。

- 经审核的解决模式进入 Knowledge Center；CI/CD 依据版本化 QualityGate 计算结果。

## 5.3 Agent/Skill Gate 0 流程

Supervisor 预检 → Requirement Quality Gate → 规则/领域/状态提取
→ Requirement Compiler → Independent IR Validator → 策略/场景/用例/断言生成
→ Assertion Verifier → Coverage Analyzer → HITL Gatekeeper → 人工决定

# 6. 模块功能需求

以下条目是项目级阅读视图。字段、完整状态机和具体请求响应仍以专项权威源为准；优先级表示产品路线，不表示当前已实现。

## 6.1 Workspace（测试工作空间）

全平台顶层业务容器和 AI 上下文边界，承载被测系统、环境、凭证及初始化扫描。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 测试工程师、空间负责人、平台管理员 | Workspace、WorkspaceEnvironment、WorkspaceSecret、WorkspaceAIContext | 所有下游资产均绑定 workspaceId/tenantId；无权跨空间读取或执行。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-WS-001 | P0 | 空间生命周期 | 创建、查询、配置、归档工作空间，并展示空间健康与近期风险。 |
| QF-FR-WS-002 | P0 | 系统元数据 | 登记技术栈、被测系统基本信息和接入端点。 |
| QF-FR-WS-003 | P0 | 环境与凭证 | 维护 Dev/Test/Staging 等环境、变量映射和加密 Secret。 |
| QF-FR-WS-004 | P1 | AI 初始化扫描 | 导入 OpenAPI/Swagger，构建可追溯的系统上下文与扫描进度。 |

## 6.2 Test Design（测试设计）

把需求、接口契约和变更信息编译为可追溯 Testing IR、策略、场景及设计阶段用例。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 核心 | 测试工程师、需求评审人、测试负责人 | RequirementDocument、TestingIR、BusinessRule、TestDesignPlan、TestScenario、DesignTestCase、Assertion、ReviewTask | 需求到正式 TestCase 的可信链可追溯；REJECT/BLOCK_HUMAN 时不得自动前进。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-TD-001 | P0 | 需求导入与解析 | 导入 PDF、Word、Markdown、OpenAPI 等资料，保留版本和来源。 |
| QF-FR-TD-002 | P0 | 需求质量门禁 | 从歧义、一致性、可测试性、完整性、NFR、角色权限六维形成证据化裁决。 |
| QF-FR-TD-003 | P0 | Testing IR 与业务规则 | 形成结构化 IR、业务规则、Source Trace，并由独立验证器校验。 |
| QF-FR-TD-004 | P0 | 策略与场景生成 | 依据风险、技术栈和业务流生成测试设计方案与正反场景。 |
| QF-FR-TD-005 | P0 | 用例与断言评审 | 生成 DesignTestCase 和候选 Assertion，经人工批准后转为正式 TestCase。 |
| QF-FR-TD-006 | P1 | 覆盖率审计 | 按需求节点、规则、接口和风险维度识别缺口，不以模型自评替代验证。 |

## 6.3 Test Asset（测试资产）

集中管理正式测试用例、套件、定位符、测试数据、接口契约和 Mock。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 测试工程师、自动化工程师、数据管理员 | TestCase、TestSuite、Assertion、Locator、TestDataProfile、APIContract、MockConfig | 正式资产有版本、来源和归属；AI 建议不得绕过人工批准直接覆盖资产。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-TA-001 | P0 | 用例与套件 | TestCase CRUD、版本追溯、套件编排、CSV 导出和评审结果入库。 |
| QF-FR-TA-002 | P0 | 断言管理 | 维护正式用例或设计用例的结构化断言及验证状态。 |
| QF-FR-TA-003 | P1 | Locator 资产与自愈 | 维护主备定位器、健康度和经审批的自愈候选。 |
| QF-FR-TA-004 | P1 | 测试数据 | 导入、合成、参数化和脱敏测试数据。 |
| QF-FR-TA-005 | P1 | 契约与 Mock | 导入 API Contract、查看差异并配置延迟/故障模拟。 |

## 6.4 Execution（测试执行）

编排、派发和观测 API/UI 等测试任务，并收集结果、日志、截图和 Trace。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 测试工程师、自动化工程师、Runner 运维人员 | ExecutionPlan、ExecutionTask、ExecutionResult、RunnerNode | 执行状态与结果证据可重放；HTTP 成功不等同于测试业务通过。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-EX-001 | P0 | 计划与任务 | 创建执行计划，支持手工、定时和 CI 触发。 |
| QF-FR-EX-002 | P0 | Runner 调度 | 注册 Runner、心跳、能力标签、并发配额和任务派发。 |
| QF-FR-EX-003 | P0 | 执行与结果 | 运行 API/UI 用例，记录用例粒度状态、证据和错误。 |
| QF-FR-EX-004 | P0 | 实时观测 | 通过 WebSocket 推送进度和日志，支持断线续传。 |
| QF-FR-EX-005 | P1 | 恢复与保护 | 超时、重试、取消、清理和故障转移按版本能力启用。 |

## 6.5 Quality Intelligence（质量智能）

对执行产物进行统计、失败归因、聚类、覆盖与发布风险分析。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 基础 / V2 增强 | 测试工程师、测试负责人、研发负责人 | QualityAnalysisReport、FailureAnalysisDetail、FailureCluster、CoverageReport | 分析结论附证据、置信度与版本；AI 分类不冒充已确认缺陷。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-QI-001 | P0 | 基础报告 | 展示执行通过率、失败分布、趋势与证据链接。 |
| QF-FR-QI-002 | P0 | 失败分析 | 关联日志、Trace、截图和历史知识形成候选原因。 |
| QF-FR-QI-003 | P0 | 覆盖报告 | 输出具有明确分母、分子和来源的 CoverageReport。 |
| QF-FR-QI-004 | P1 | 失败聚类与 RCA | 聚合相同根因失败，并由金标准集和人工标注评估。 |
| QF-FR-QI-005 | P2 | 风险预测 | 结合历史质量和变更范围提供解释性风险信号，不直接代替发布人。 |

## 6.6 Skill Center（技能中心）

将 Playwright、HTTP、校验器等原子能力封装为受治理的可调用 Skill。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 内置 / V2 开放 | 测试平台开发者、Skill 作者、平台管理员 | Skill、SkillInvocation | 发现/安装/静态 PASS 不等于真实调用通过；未在 allowlist 的 Skill 不可运行。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-SK-001 | P0 | 内置 Skill | 提供 API Testing 与 Web Playwright 等固定能力及调用日志。 |
| QF-FR-SK-002 | P0 | 契约与版本 | 每个 Skill 声明输入、输出、Must Not、版本和评测入口。 |
| QF-FR-SK-003 | P1 | 准入与发布 | 自定义 Skill 经静态检查、eval、权限审查和人工审批后启用。 |
| QF-FR-SK-004 | P1 | 运行沙箱 | 限制文件、网络、Secret、CPU、内存、超时和外部写入。 |

## 6.7 Agent Center（Agent 中心）

配置受权限约束的 Agent、Prompt 版本、工作流和可审计 Trace。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 / V2 | 测试工程师、AI 平台工程师、审批人 | Agent、AgentPromptVersion、AgentSession、AgentTraceNode | 生成者与验证者职责分离；Agent 无权批准自己的产物或修改权威源。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-AG-001 | P0 | Agent 配置 | 管理模型、Prompt 版本、状态和 Skill allowlist。 |
| QF-FR-AG-002 | P0 | 会话与 Trace | 记录决策摘要、证据、工具输入输出哈希和路由，不采集隐藏思维链。 |
| QF-FR-AG-003 | P0 | Gate 0 治理 | 采用 1 Supervisor + 3 受限 Subagent + 13 个 Skill 的固定 DAG。 |
| QF-FR-AG-004 | P1 | 工作流编排 | 在验证最小闭环后提供可视化 DAG 与受控版本发布。 |

## 6.8 Knowledge Center（知识中心）

管理 RAG 知识、经验模式和接口/UI/性能基线，为 Agent 提供可追溯上下文。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 测试工程师、知识审核人、平台管理员 | KnowledgeItem、KnowledgeVector、BaselineItem | 检索结果有来源和版本；过期、冲突或未审核知识不得无提示参与高风险裁决。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-KN-001 | P0 | 知识导入与检索 | 导入多源文档，执行分块、索引和混合检索。 |
| QF-FR-KN-002 | P0 | 知识审核 | AI 抽取内容先形成草稿，人工审核后发布。 |
| QF-FR-KN-003 | P0 | 基线管理 | 维护 API Schema、性能和视觉基线的版本与状态。 |
| QF-FR-KN-004 | P1 | 经验闭环 | 从已确认问题和修复记录抽取可复用 Testing Pattern。 |

## 6.9 CI/CD Center（持续集成与交付）

连接外部流水线，触发测试、执行 TIA、计算质量门禁并回传结果。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 基础 / V2 增强 | 测试工程师、研发工程师、发布负责人 | PipelineConfig、PipelineRun、QualityGate | 门禁计算确定性、可重放；AI 建议不能自行放行发布。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-CI-001 | P0 | Webhook 与运行 | 接收 Jenkins/GitLab/GitHub 触发并关联执行任务。 |
| QF-FR-CI-002 | P0 | 质量门禁 | 按版本化规则计算 Passed/Warned/Blocked 等结果。 |
| QF-FR-CI-003 | P1 | TIA | 基于 Git Diff 和资产映射选择受影响用例，并保留选择证据。 |
| QF-FR-CI-004 | P1 | 结果回传 | 将进度、报告链接和诊断摘要回传外部系统。 |

## 6.10 Platform Settings（平台设置）

承载租户级用户偏好、LLM 网关、Runner、Secret 和外部集成配置。

| 阶段 | 主要用户 | 核心对象 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 平台管理员、租户管理员、Runner 运维人员 | User、Role、LlmConfig、RunnerNode、WorkspaceSecret、IntegrationConfig | 租户隔离、密钥不可回显、管理动作有审计；默认拒绝未授权外联。 |

| 需求 ID | 优先级 | 能力 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| QF-FR-PS-001 | P0 | 用户与角色 | 维护账号偏好、租户归属及 RBAC。 |
| QF-FR-PS-002 | P0 | LLM 网关 | 配置模型、路由、健康、配额和成本，不显示明文密钥。 |
| QF-FR-PS-003 | P0 | Runner 管理 | 注册、心跳、健康检查、标签和停用。 |
| QF-FR-PS-004 | P0 | Secret 与集成 | 双信封加密保存凭证，按最小权限临时注入。 |

# 7. AI、Agent 与 Skill 治理

## 7.1 自治等级

| 等级 | 含义 | 允许动作 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 无 AI / 确定性自动化 | 校验、格式转换、确定性规则和人工操作 |
| L1 | AI 建议 | 生成建议或草稿；人确认后生效 |
| L2 | 受控自动执行 | 在 allowlist、预算、阈值和回滚范围内执行，并保留人工检查点 |
| L3 | 高度自治 | 仅在充分评测、监控和可回滚场景显式启用；不作为 Gate 0 默认 |

## 7.2 最小 Agent 拓扑

| Agent | 职责 | 允许的 Skill 范围 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| qf-supervisor | 分类、预检、派发、终止、汇总 | plan-orchestrator | 不生成业务资产、不审批、不发布 |
| qf-requirement-ir | 需求评审包和 IR 草稿 | 需求质量、规则、领域、状态、编译 | 不改原始需求、不批准自产 IR |
| qf-test-design | 策略、场景、用例、候选断言 | 策略、场景、用例、断言生成 | 不执行测试、不修改已验证 IR |
| qf-independent-verifier | 独立验证和人工路由 | IR、断言、Coverage、HITL | 不修复被审资产、不代替人工批准 |

## 7.3 权限与触发

- 默认文件只读；仅可写单次运行目录。docs、Skill 原型和 Golden 样例禁止直接写。

- 默认 deny_all 网络、无 Secret、无外部写入；临时放宽必须有目标、用途、过期时间和审批记录。

- Skill 触发必须同时满足目标、前置产物、Schema、allowlist、版本、预算、权限和人工检查点。

- 同参失败最多重试 1 次；超时、循环、越权、Schema 错误均 fail-closed。

- 生成者与验证者必须是不同角色配置；切换 Prompt 不构成独立复核。

- 不记录隐藏思维链，只记录决策摘要、证据引用、工具调用和脱敏后的输入输出。

# 8. 数据、集成与接口需求

## 8.1 数据与追踪

- 所有业务资源必须带 tenant/workspace 归属；服务端根据认证上下文校验，不信任客户端单独声明。

- 正式资产保存版本、创建者/审批人、时间、状态、输入输出哈希和 SourceTrace。

- DesignTestCase 是设计草稿，审批迁移后生成 TestCase；不得用一个模糊状态机覆盖两阶段语义。

- CoverageReport 必须声明覆盖对象、分母、分子、缺口和算法版本。

- 删除、归档、重放和模型/Prompt/Skill 升级均保留审计证据。

## 8.2 接口与集成

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| REST | 统一 /api/v1、camelCase JSON、Bearer/API Key/Runner Token、统一错误语义、幂等和分页。 |
| WebSocket | Execution、AI 诊断、Agent Trace、Workspace 扫描四类通道，支持 seq、心跳、续传和租户隔离。 |
| CI/CD | Webhook 验签、防重放、状态回传和门禁计算；外部写入必须显式授权。 |
| 知识与文档 | 支持文件和 URL 导入；来源、版本、校验和与解析状态可追踪。 |
| LLM | 通过统一网关路由；密钥双信封加密、日志脱敏、超时、重试、熔断和成本统计。 |

# 9. 非功能需求

| 质量属性 | V1 基线 | 后续能力 / 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 50+ API 并发；FCP < 3.0s；AI 用例生成 P95 < 20s | 压测报告需记录数据量、Runner、模型、网络与资源利用率 |
| 安全 | 逻辑多租户隔离；AES-256-GCM；RBAC；日志脱敏 | RLS/越权测试、Secret 不回显、上传安全、依赖和沙箱审计 |
| 可靠性 | 模型调用 1 次重试；Runner 中断标记失败 | V2 引入心跳故障转移、断点和熔断；故障注入验证 |
| 可观测性 | 结构化 JSON 日志、基础 Metrics | requestId/runId/traceId 全链传播；Agent 工具与成本指标 |
| 一致性 | 单服务本地事务；关键写操作幂等 | 跨服务 Saga 仅在实际拆分后启用；补偿可重放 |
| 可访问性 | 键盘操作、焦点、标签、颜色对比和错误提示 | 核心流程按 WCAG 2.2 AA 做自动+人工检查 |
| 隐私 | 最小收集、目的限制、数据分级和保留期 | 敏感文档、Prompt、日志、截图和模型传输路径审计 |

# 10. 路线图与版本范围

| 版本 | 目标 | 主要范围 | 明确延后 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 / V0 | 验证可信链 | 需求质量→IR→规则→场景→用例→断言→Coverage→人工评审 | 正式运行时平台、外部写入、生产自治 |
| V1（1–3 月） | 跑通单节点闭环 | Workspace、需求/用例、正式资产、API/UI 单机执行、基础报告、内置 Skill/Agent、基础 RAG/Webhook | 分布式 Runner、自定义 Skill、多 Agent 自治 |
| V2（4–6 月） | 智能增强与整合 | 契约扫描、Locator 自愈、分布式执行、深度 RCA、自定义 Skill、Workflow、TIA/门禁 | 超大规模与企业市场 |
| V3（7–12 月） | 企业级规模化 | 弹性 Runner、视觉测试、风险预测、Skill 市场、多 Agent、持续反馈、PR 回写 | 需由真实使用和资源重新立项 |

开发准入判断 B-1/B-2/B-3 的契约地基已在 2026-07-31 与 2026-08-04 的变更中补齐，但尚待独立复审；B-4/B-5/B-6 仍影响验收可信度。建议只在 Sprint 0 完成角色裁决、OpenAPI operationId、AI 阈值/评测计划和跨源复验后进入全平台开发。

# 11. 验收与发布门禁

## 11.1 项目级验收样例

AC-E2E-01 可信链

Given 一份包含可测规则、角色和验收条件的需求已导入；When 完成质量 Gate、IR、场景、设计用例、断言和覆盖分析；Then 每个正式用例可追溯到需求或规则；任一硬 Gate 非 PASS 时不得发布 TestCase。

AC-SEC-01 租户隔离

Given 用户 A 与用户 B 属于不同租户；When 用户 A 使用合法 Token 请求用户 B 的任一资源 ID；Then 返回 403 或不泄露存在性的 404，响应与日志不包含资源内容。

AC-AI-01 独立复核

Given 生成 Agent 已产出 IR/用例/断言草稿；When 生成 Agent 尝试批准或验证自己的产物；Then 系统在执行前拒绝并记录越权；必须路由到独立验证与人工审批。

AC-EX-01 执行证据

Given 执行任务包含有效用例、环境和 Runner 能力；When 任务完成、失败、取消或 Runner 中断；Then 状态转换合法，结果与证据可查询；HTTP 2xx 不被解释为业务 PASS。

AC-CI-01 门禁重放

Given 相同版本规则、输入报告和隔离清单；When 重复计算质量门禁；Then 得到相同结论和原因代码，并可追溯至规则版本。

## 11.2 开发完成定义

- 需求 ID 已映射到页面/API/实体/测试；不允许只以代码完成或接口 2xx 作为验收。

- OpenAPI 可解析，operationId 唯一，请求/响应/错误/鉴权/幂等/分页契约有正反测试。

- 状态机跨 PRD、领域、API、DB 一致；非法迁移被服务端拒绝。

- AI 输出通过独立 oracle、Golden Set 或人工抽检；模型、Prompt、Skill 和数据版本可追踪。

- 关键 NFR 有实测环境、数据、结果和限制说明；安全与租户隔离无阻断缺陷。

- 用户验收记录与遗留风险由有权负责人签署；发布/回滚方案可执行。

# 12. 风险、依赖与未决事项

| ID | 事项 | 影响 | 建议处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | 角色模型仍与旧总纲单用户表述冲突 | 权限和审批无法实现 | 正式裁决多角色 RBAC，并同步术语/API/DB |
| DEC-02 | 164 个 OpenAPI 操作全部缺 operationId | SDK、契约测试和追踪不稳定 | Sprint 0 按域补唯一 operationId |
| DEC-03 | AI 阈值缺统一校准集 | PASS/REVIEW 边界不可解释 | 集中配置阈值，建立风险分层 Golden Set |
| DEC-04 | LLM 输出缺外部 oracle | 执行成功无法证明业务正确 | 确定性 checker + 双人标注 + 盲测 |
| DEC-05 | 收益目标缺基线 | 无法证明 ROI | 先采现状样本，冻结口径后再设目标 |
| DEC-06 | 全平台范围大于单团队短周期能力 | 基础设施挤压价值验证 | Gate 0/V1 单体优先，使用证据决定 V2/V3 |
| DEC-07 | 审计报告与后续修订存在时间差 | 旧裁决可能被误读为当前状态 | 完成独立复审并发布新的统一裁决 |

# 附录 A. 权威源与追踪规则

| 领域 | 权威源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 导航与当前状态 | 54-项目需求资料总索引.md | 阅读顺序、资料状态、现行统计 |
| 术语 | 03-术语表Glossary.md | 模块、实体、状态、AI 概念与废弃别名 |
| 实体 | 04-核心领域模型.md | 字段、关系和状态机 |
| 模块需求 | 10–19 号 PRD | 功能、流程、页面和模块边界 |
| AI 治理 | 21-AI介入点降级矩阵.md | L0–L3、默认自治和降级 |
| Agent/Skill | 55-Agent与Skill运行治理SOP.md | 权限、allowlist、触发、审批和运行 |
| API | 32-API规范.yaml | REST 路径、Schema、鉴权和响应 |
| DB | 33-数据库Schema设计.md | 表、约束、索引和租户隔离 |
| 认证/实时 | 34-认证授权设计.md / 36-WebSocket实时契约.md | RBAC/RLS/Secret 与实时通道 |
| 审计 | docs/05-audits/current/ | 缺陷、成熟度和准入裁决 |

变更顺序：术语或实体先更新 03/04；状态同步模块 PRD、04、32、33；AI 阈值只在 21 裁决；新增正式实体必须同时进入 03、04、32、33，并在复审后更新本整合 PRD。