REQUIREMENT REVIEW REPORT

QualityForge 需求重构后评审报告

评审编号:QF-RR-2026-0813 ｜ 评审日期:2026-08-13

评审对象:重构后需求体系(8 个一级模块 + 八类正式产出物) ｜ 基线:2026-07-30 审计版(9+1 模块)

方法:IEEE 29148 六维 + Fagan 缺陷分级 + 覆盖度矩阵 + 重构前后对比 + 交叉复核 ｜ 评审组:7 路独立评审 + 交叉复核

# 一、总体结论与质量评分

评审结论:重构有效,静态契约层达标,可进入工程纵向切片;运行时验收未闭环,不建议宣布"需求全部就绪"。

需求体系从"9+1 模块"收敛为"8 个一级模块 + 八类正式产出物 + 人机协作主链"后,文档契约质量显著提升:契约层覆盖 100%,全部 PRD 具备 Given/When/Then 验收基线,旧审计 3 个 Blocker 全部关闭,6 个严重缺陷 5 个闭环。但完整闭环(契约+运行证据)为 0%,且仍存在 1 个阻断级契约断层(WorkItem 关键字段未落四源)与 5 个严重级缺口(枚举冲突、CoverageReport 链断裂、契约验证链断裂、API 响应过度通用化、校准记录无载体)。

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 八模块六维平均分 | 4.0 / 5 | 10-13 模块 4.0-4.3;14-17 模块 3.7-4.0 |
| 需求条目盘点 | 408 条 | 8 模块 351 + 跨模块全局契约 57 |
| GWT 验收基线 | 144 条 | 05 方案 110 + PRD AC 34 |
| 问题台账 | 48 条 | 阻断 1 / 严重 6 / 一般 29 / 建议 12 |
| 风险登记 | 13 项 | 业务 3 / 技术 4 / 范围 2 / 合规安全 4 |
| 旧缺陷静态关闭 | 8 / 13 | 含 3 Blocker 全部;3 部分解决、1 机制替代、1 带限 |
| 契约层覆盖 | 100% | 5 目标 + 7 痛点 + 3 旅程 = 15/15 |
| 完整闭环 | 0% | 契约+运行证据 0/15 |

# 二、评审范围与方法

| 层级 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品裁决 | 05-功能模块重构方案.md(2921 行) | 8 模块划分、人机职责、§5.5-5.15 共 11 个契约子节、10 组 GWT |
| 顶层定义 | 01-产品功能地图v2.0 / 02-PRD总纲 | 八模块职责承诺、角色、五项目标、三核心旅程、成功度量 |
| 模块 PRD | 10-17 号(文件名保留旧编号,内容为新模块) | 任务看板/知识库/测试策划与设计/自动化测试开发/测试执行/质量分析与缺陷/AI Agent中心/平台管理 |
| 治理契约 | 21-AI介入点降级矩阵 / 55-SOP / 22-MVP规划 | 21 个介入点、L0-L3、校准治理、V1-V3 范围 |
| 权威契约 | 03 术语表 / 04 领域模型(104 实体) / 32-API(78 paths/102 ops/80 schemas) / 33-DB(104 表) | 术语、实体、API、DB 四源 |
| 原型证据 | prototypes/(30 Skill / 4 Agent / 14 Gate 0 Skill / 正反 E2E 链) | 技术验证样例,非产品契约 |

评审步骤:① 需求条目盘点(408 条) ② 六维质量评审(明确性/可测试性/一致性/完整性/可行性/必要性,IEEE 29148) ③ 重构前后对比(6B+7C 逐项核验) ④ 跨文档一致性扫描 ⑤ 覆盖度与缺口分析 ⑥ 交叉复核(编号唯一性、10 条高严重度发现原文核验、8 组数字实算、交叉矛盾裁定、台账合并)。

口径声明:严重度分级——阻断=阻断开发或验收 / 严重=核心功能缺陷 / 一般=次要缺口 / 建议=优化项;本次评审不修改任何需求文档;运行时证据类结论以项目现存 Stage3/4 切片报告为限,未执行代码复验。

# 三、需求条目盘点(408 条)

完整逐条清单见交付物《需求条目盘点清单》(INV-00-01 ~ INV-08-51)。分模块统计:

| 模块 | 条目数 | 含 GWT/AC | 部分定义项 | 典型内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 任务看板 | 64 | 约 18 | SLA/分派/版本Diff | WorkItem 统一状态机、ReviewTask 绑定精确版本+digest、7 类视图、8 项权限能力点 |
| 02 知识库 | 47 | 约 12 | 流量/仓库来源(V2) | SourceSnapshot 不可变、APIContract 唯一写入所有者、DECLARED/OBSERVED 分层 |
| 03 测试策划与设计 | 45 | 约 14 | 覆盖率五口径 | TestStrategy/TestPlan 契约、TestingIR 编译链、DesignTestCase 草稿→正式迁移 |
| 04 自动化测试开发 | 44 | 约 13 | MOBILE/PERF/SECURITY | AutomationScript 稳定根+不可变版本、多对多绑定、确定性检查、Git 精确证据 |
| 05 测试执行 | 25 | 约 8 | Pipeline 触发归属 | ExecutionPlan 冻结、ExecutionContractBaseline、只追加结果、票据鉴权 |
| 06 质量分析与缺陷 | 48 | 约 14 | 外部同步 V1 手工 | ResultAnalysis/Defect/TestReport 审核矩阵、EXTERNAL_WRITE 逐次批准、幂等/回执 |
| 07 AI Agent中心 | 27 | 约 10 | Eval 校准细节 | Skill/Agent/Workflow 三分离、权限交集、14 Gate 0 Skill |
| 08 平台管理 | 51 | 约 15 | SupportAccess/紧急访问 | Workspace/Release、RBAC 六模板、Secret 双信封、RLS、审计日志 |
| 00 跨模块全局契约 | 57 | 约 40 | — | 八类正式产出物审核矩阵、实体唯一 Owner 矩阵、三套名称兼容策略 |
| 合计 | 408 | 144 |  | 已定义 389 / 部分定义 9 / 仅原则性声明 9 |

# 四、六维质量评审(八模块)

| 模块 | 明确性 | 可测试性 | 一致性 | 完整性 | 可行性 | 必要性 | 平均 | 评语 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 任务看板 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4.0 | AC 强可测;WorkItem 核心字段/枚举未落 04/32/33 |
| 11 知识库 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | 唯一 Owner 与来源治理最清晰;AC-01 摘要匹配口径略粗 |
| 12 测试策划与设计 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 四概念分离最优;CoverageReport 归属需裁决 |
| 13 自动化测试开发 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.2 | 绑定/检查/版本规则完整;沙箱 V1 验收口径待补 |
| 14 测试执行 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 冻结/票据授权扎实;契约验证链未闭环 |
| 15 质量分析与缺陷 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.0 | 外部写入承接度高;CoverageReport 与披露缺失 |
| 16 AI Agent中心 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.8 | 权限交集可复算;校准降级触发未完整承接 21 |
| 17 平台管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | RBAC/Secret/审计一致;紧急访问与 CONFIG_ASSIST 未入 PRD |

六维解读:可测试性(≈4.4)与必要性(≈4.8)是最强维度——全体系 GWT 化是重构最大成果;一致性(≈3.75)与完整性(≈3.25)是短板,集中在"05 方案契约→04/32/33 权威源→PRD 承接"三层断裂,全部有明确证据、整改成本低。

# 五、分级问题台账(48 条)

完整台账(每条含唯一编号/级别/状态/影响/证据/整改建议)见交付物《问题台账 QF-REQ-001~048》。核心条目:

| 编号 | 级别 | 问题 | 证据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-REQ-001 | 阻断 | WorkItem 关键字段(objective/acceptanceCriteria/requiresReview/lockVersion)未落 04/32/33;requiresReview 缺失使"正式产出必须经人工审核"门禁无法实现 | 05§5.5.3 vs 04§3.1 vs 32 vs 33 t_work_item | 四源补 6 字段+CHANGELOG,重跑 L1 扫描 |
| QF-REQ-002 | 严重 | WorkItemType 枚举三方冲突:05 定义 11 值 vs 04/32/33 三方 10 值 | 05§5.5.2 vs 04 L116 vs 32 L748 vs 33 L332 | 二选一收敛(建议以 04/32/33 为准回改 05) |
| QF-REQ-003 | 严重 | CoverageReport 契约链断裂:12-PRD 列为设计链实体、05 归质量模块、PRD15 零承接,V1 必交付"基础覆盖"无载体 | 12-PRD vs 05§4.6/§5.12.7/§5.13.3 vs 15-PRD | 裁决归属;PRD15 补需求与 AC |
| QF-REQ-004 | 严重 | 执行→分析契约验证链断裂:ContractCheckResult/APIObservation 在 PRD14/15 无承接;报告缺披露项;PRD14 误用 APIContractBaseline | 05§5.10.7-5.10.8 vs 14-PRD vs 15-PRD | PRD14/15 补需求、AC 与披露字段;修正术语 |
| QF-REQ-005 | 严重 | OpenAPI 58 处 Generic 成功响应(25 List+33 Object,58/102 ops),客户端无法生成稳定契约 | 32-API规范.yaml | 核心链响应契约收敛 |
| QF-REQ-006 | 严重 | AI 校准记录无结构化载体无实例:t_eval_* 仅 JSONB、无 threshold 列、无注册 API;30 套 eval 均确定性校验 | 21§4/AC-03 vs 33 t_eval_* vs 32 | 33 补表/32 补 API;建立真实模型 Golden Set |
| QF-REQ-007 | 严重 | 05 §十一 五个后续步骤未绑定版本里程碑与验收门,V1 准出不可追踪 | 05§十一 vs 22§3 vs 收口复核开放项 | 建"步骤↔版本↔验收证据"对照表 |

一般级 29 条(QF-REQ-008~036):reviewStatus 枚举孤立偏离、WorkItem 状态机迁移集合不一致+双重权威、WorkItemRun 枚举与成本字段缺列、ExternalSyncAttempt 命名漂移、ReviewTask agentSessionId 必填冲突、版本范围未逐项标注、16-PRD 未承接 21§6.1 降级触发、SupportAccessGrant/CONFIG_ASSIST 未入 PRD17、37 操作数三处偏差、ExecutionBatch 未建模、独立验证环节缺专门载体、五类覆盖率口径未定义、V1 手工外部同步衔接、指标数据字典缺失、V1 看板指标载体缺失、104 表未按 V1 裁剪、指标基线义务仅 3/10 PRD 落地、C-1 关闭证据时点错位、多态溯源无外键、运行时证据缺口、Skill eval 为结构校验、SQLite≠PG、PRD 文件名错位、21 介入点未三方对账 等。

建议级 12 条(QF-REQ-037~048):WorkItemArtifact 命名、BLOCK_HUMAN 术语、V1 沙箱验收口径、AC-01 摘要匹配口径、L0-L3 引用 21、Pipeline 版本归属、V1 重试上限、platform-review 路径契约化、ReviewDecision 实体化说明、03 编号重复、知识回流 V1/V2 措辞、修复证据链独立复审。

# 六、重构前后对比(6 Blocker + 7 Critical)

| 缺陷 | 描述 | 判定 | 残留风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | RequirementDocument 状态枚举冲突 | 已解决 | 静态对齐;运行时解析行为未验证 |
| B-2 | DesignTestCase 未进契约+双状态机 | 已解决 | 草稿→正式迁移无运行时证据 |
| B-3 | 可信链 6 概念零契约 | 已解决 | 多态溯源无外键(NEW-05) |
| B-4 | AI 阈值散落无校准 | 部分解决 | 机制闭环但校准记录/数值为零 |
| B-5 | LLM 输出无外部 oracle | 部分解决 | 协议已契约化,金标准集与实测为零 |
| B-6 | 四大收益指标不可验收 | 部分解决 | "禁止无测量方法的 80%/95% 口号"已立法,人工基线未建 |
| C-1 | TestPlan 丢失 Requirement 外键 | 新机制替代 | 直接外键→多态溯源;关闭证据对目标态过期(NEW-04) |
| C-2 | 覆盖率无领域语义 | 已解决 | 五维分母已定义;五类覆盖率权威口径仍缺 |
| C-3 | TestDesign 自治等级冲突 | 已解决 | 统一 21 号 SSOT |
| C-4 | Skill evals 覆盖 10.3% | 已解决(数量) | 30/30 evals.json,零真实模型评测 |
| C-5 | AI 正确性评测协议缺失 | 部分解决 | 协议已契约化,评测集/目标值为零 |
| C-6 | 总纲"用户只有一个"角色矛盾 | 已解决 | 6 角色模板+四级作用域+humanOnly |
| C-7 | 基础设施无单机 MVP 降级路径 | 已解决(带限) | Stage4 SQLite 可离线跑通;SQLite≠PG |

重构有效性评价:结构性修复有证据链(四源一致性从缺陷项变成常规门禁项);"AI 能力宣称领先于可验证性"的回应方向正确(承诺数字→先有基线再批准数字)。但 B-4/B-5/B-6 属"机制化≠实现化",缺陷从"不可验收的承诺"转化为"待验收的计划"。不建议宣布"13/13 关闭",严格口径为 8 关闭(含 1 带限)+ 3 部分 + 1 机制替代 + 1 需重证。

# 七、覆盖度与完整性差距

| 对照对象 | 契约层 | 运行证据层 | 综合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总纲五项目标(G-1~G-5) | 5/5 已覆盖 | 0/5 有实测 | 全部"部分覆盖" |
| 功能地图七痛点(P-1~P-7) | 7/7 已覆盖 | 1/7 有部分证据 | 全部"部分覆盖" |
| 三核心旅程(21 环节) | 20/21 有契约 | A 部分、B/C 零证据 | 全部"部分覆盖" |
| 合计 | 15/15 = 100% | 0/15 = 0% | 契约闭环、证据未闭环 |

关键缺口(8 项):GAP-01 独立验证环节缺专门介入点与验收口径;GAP-02 校准记录无载体无实例;GAP-03 五类覆盖率口径无权威定义;GAP-04 05§十一 5 步骤未绑里程碑;GAP-05 知识回流 V1/V2 措辞不一致;GAP-06 V1 手工外部同步与 EXTERNAL_WRITE 验收衔接未定义;GAP-07 指标口径无数据字典;GAP-08 V1 看板无效率指标采集载体。

# 八、风险登记(13 项)

| 编号 | 类别 | 风险 | 概率 | 严重度 | 缓解方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-RSK-001 | 业务 | V1 试点未严格采集数据,收益主张无法验证 | 中 | 高 | 采集清单转强制数据字典 |
| QF-RSK-002 | 业务 | 单 Workspace 单人试点结论外推为团队价值 | 中 | 中 | 试点报告强制声明边界 |
| QF-RSK-003 | 业务 | 覆盖率分母口径漂移,指标可操纵 | 中 | 高 | 补五类覆盖率权威定义 |
| QF-RSK-004 | 技术 | V1 八模块×八产出物 vs 3/8 证据;延期或缩范围 | 高 | 高 | 05§十一步骤绑里程碑 |
| QF-RSK-005 | 技术 | 确定性 Provider≠真实模型;未评测 | 高 | 高 | 黄金集先行;接入前评测;AC-03 兜底 |
| QF-RSK-006 | 技术 | SQLite 原型≠PostgreSQL RLS/并发/恢复 | 中 | 中 | V1 前 PG 冒烟 |
| QF-RSK-007 | 技术 | V2 外部集成若 V1 未保留数据结构,成本剧增 | 低-中 | 中 | V1 手工同步保留 Link/SyncAttempt |
| QF-RSK-008 | 范围 | V1"最小入口"颗粒度未冻结 | 高 | 中 | 按 05§5.13.7 标注 MUST/SHOULD/LATER |
| QF-RSK-009 | 范围 | V2 项提前拉入 V1 | 中 | 中 | 执行变更规则,走 53 号审计 |
| QF-RSK-010 | 合规/安全 | 外部写入校验被简化 | 中 | 高 | V1 手工模式也走批准记录+幂等键 |
| QF-RSK-011 | 合规/安全 | Secret 双信封原型期无实现 | 中 | 高 | Secret 服务随 V1 交付 |
| QF-RSK-012 | 合规/安全 | AutomationScript RCE + Skill 供应链 | 中 | 高 | Runner 容器化隔离+零默认外网+依赖锁 |
| QF-RSK-013 | 合规/安全 | 真实 LLM 接入=数据出站,脱敏未评测 | 高 | 高 | 接入前出站评测;无评测前保持 L0 |

# 九、整改建议与优先级路线

P0 · 立即整改(2 周内,解锁开发契约)

QF-REQ-001 WorkItem 关键字段补入 04/32/33 四源(requiresReview 是人工审核门禁实现前提)

QF-REQ-002 WorkItemType 枚举收敛(建议以 04/32/33 的 10 值为准)

QF-REQ-003/004 CoverageReport 归属裁决 + 契约验证链(ContractCheckResult)补入 PRD14/15

QF-REQ-005 OpenAPI 58 处 Generic 响应收敛(核心链优先)

QF-REQ-006 校准记录结构化载体(33 补表/32 补 API)+ 真实模型 Golden Set 规划

P1 · 里程碑绑定(1 个月内,保证 V1 可验收)

QF-REQ-007 05§十一 5 步骤绑定 V1/V2 里程碑与验收门(GAP-04)

GAP-01/03/07/08:独立验证介入点、五类覆盖率口径、指标数据字典、V1 看板指标载体——试点启动前冻结

QF-RSK-010 V1 手工外部同步保留 EXTERNAL_WRITE 批准记录与回执

P2 · 文档与一致性收口(2 个月内)

CONS 系列:reviewStatus 回改 9 值、状态机迁移集合对齐、37 操作数修正、ExecutionBatch 建模或删除、命名漂移修正、03 编号重排

NEW-02 104 表按 V1 裁剪;NEW-04 目标态下重做 RTM 正向链核验;NEW-05 多态溯源运行时负向测试补证

PRD 文件名与模块内容错位的导航风险处理(54 索引增加显式映射表)

复评安排:按 53 号审计方案,每个里程碑(2 周/1 月/2 月)后执行 L1 机器扫描 + 关键缺陷复核;V1 准出前完成 Gate E 剩余运行时项(八类产出物运行证据、版本 Diff、真实模型准入);复评结论独立记录,不改写历史审计。

# 附录 A · 待核实清单(摘选)

| 项 | 内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| UNC-01 | Stage4 运行时证据范围(21 源文件/10 测试/E2E 页面)未独立复验 | QF-REQ-032 |
| UNC-02 | 104 表字段级与 04/32 逐字段对照未全量执行 | QF-REQ-028 |
| UNC-03 | 21 介入点↔32 operation↔33 表三方对账未完成 | QF-REQ-036 |
| UNC-04 | 02 总纲 6 角色与 05§5.11.3 六模板逐能力对账未逐行比对 | C-6 残留 |
| UNC-05 | 36-WebSocket 契约、38-数据库迁移约定未纳入扫描 | 14 号实时通道 |

# 附录 B · 评审依据

docs/01-product/01·02·03·04·05;docs/02-prd/10-19;docs/03-governance/20·21·22·53·55;docs/04-architecture/30·31·32·33·34·37;docs/05-audits/current/(总裁决、L1 复扫、现状独立复审、收口复核、Stage3/4);prototypes/agent-governance/agents.json、gate0-workflow.json;prototypes/skills/(30 个)。评审过程文件:7 份 subagent 产物 + 复核报告,存于项目 .cluster/qf-req-review-20260813/。